**Informe DE estado DEL PROYECTO**

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal

**Gerente del Proyecto:** FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES

**Fecha: 06/10/24**

**Periodo del Informe: Sprint 2**

| ***Estado del:*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Historias de Usuario completadas:  **Historia de usuario 4**:Implementar una funcionalidad para crear rutinas de entrenamiento para los usuarios  **Historia de usuario 5**:Implementar una funcionalidad para editar rutinas existentes a las necesidades del usuario  **Historia de usuario 6**:Implementar una funcionalidad para eliminar rutinas de entrenamiento que no necesita el usuario | | |
| ***Cronograma*** | Las actividades se completaron el día 06/10/2024, lo cual nos indica que se cumplió con lo establecido. | | |
| ***Costes*** | No determinado | | |
| ***Calidad*** | Defectos hallados:  ● Código con dificil lectura  ● Fallas en la visualización de las interfaces  ● Diseño no tan atractivo  Actividades de calidad aplicadas:  ● Revisión y mejora de código  ● Pruebas de funcionamiento  ● Aplicación de correcciones | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **Próximos avances** |  | | |
| **Notas** |  | | |