## Slide 1
2024
Sep
Oct
Nov
Dec
2024
Today
Sprint 1
Sep 02 - Sep 17
100%
Sprint 2
Sep 17 - Oct 06
85%
Sprint 3
Oct 07 - Oct 26
70%
Sprint 4
Oct 27 - Nov 10
Sprint 5
Nov 11 - Nov 22
Sprint 6
Nov 23 - Dec 2
Investigación y Planificación
Desarrollo del Backend:
Desarrollo del Frontend:
Integración de Funcionalidades:
Pruebas y Corrección de Errores:
Lanzamiento y Mantenimiento:
0%
0%
30%

## Slide 2
Sprint 1 :
Investigación y Planificación:
Definir los requisitos funcionales y técnicos.
Realizar un análisis de mercado y competencia.
Crear wireframes y prototipos iniciales de la interfaz.
Sprint 2 :
Desarrollo del Backend:
Implementar el sistema de gestión de usuarios.
Crear las bases de datos para almacenar rutinas, estadísticas y progreso.
Desarrollar los algoritmos de recomendaciones automáticas de rutinas según las necesidades del usuario.
Sprint 3 :
Desarrollo del Frontend:
Crear la interfaz para la visualización de las rutinas.
Implementar la funcionalidad para que los usuarios creen sus propias rutinas.
Mostrar las estadísticas y el progreso del usuario..

## Slide 3
Sprint 4 :
Integración de Funcionalidades:
Integrar el backend y el frontend.
Conectar la base de datos y las API necesarias.
Implementar la visualización gráfica de las estadísticas de progreso.
Sprint 5 :
Pruebas y Corrección de Errores:
Realizar pruebas unitarias, de integración y de usuario.
Corregir los errores identificados durante las pruebas.
Sprint 6 :
Lanzamiento y Mantenimiento:
Desplegar la aplicación.
Planificar actualizaciones y nuevas funciones.
Establecer un sistema de soporte y mantenimiento.