## Slide 1
2024
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2024
Today
Milestone 6
Dec 2
Milestone 5
Nov 23
Milestone 4
Nov 8
Milestone 3
Oct 24
Milestone 2
Sep 25
Milestone 1
Sep3
sPRINT1
Aug 20 - Sep 3
100%
Task 2
Sep 4 - Sep 25
25%
Task 3
Sep 26 - Oct 24
10%
Task 4
Oct 25 - Nov 8
0%
Task 4
Nov 9 - Nov 23
Task 6
Nov 24 - Dec 2
Puedes utilizar Office Timeline para crear/editar la línea de tiempo de tu Proyecto

## Slide 2
Task 1 :
Investigación y Planificación:
Definir los requisitos funcionales y técnicos.
Realizar un análisis de mercado y competencia.
Crear wireframes y prototipos iniciales de la interfaz.
Task 2 :
Desarrollo del Backend:
Implementar el sistema de gestión de usuarios.
Crear las bases de datos para almacenar rutinas, estadísticas y progreso.
Desarrollar los algoritmos de recomendaciones automáticas de rutinas según las necesidades del usuario.
Task 3 :
Desarrollo del Frontend:
Crear la interfaz para la visualización de las rutinas.
Implementar la funcionalidad para que los usuarios creen sus propias rutinas.
Mostrar las estadísticas y el progreso del usuario..

## Slide 3
Task 4 :
Integración de Funcionalidades:
Integrar el backend y el frontend.
Conectar la base de datos y las API necesarias.
Implementar la visualización gráfica de las estadísticas de progreso.
Task 5 :
Pruebas y Corrección de Errores:
Realizar pruebas unitarias, de integración y de usuario.
Corregir los errores identificados durante las pruebas.
Task 6 :
Lanzamiento y Mantenimiento:
Desplegar la aplicación.
Planificar actualizaciones y nuevas funciones.
Establecer un sistema de soporte y mantenimiento.